**21Barra3 - Criador de Hábitos**

|  |  |
| --- | --- |
| Gerente de projeto | Guilherme |
| Integrantes do projeto | Guilherme , José, Marina ,Gabriel |
| Prazo de entrega | 06/11/2017 |
| Descrição do projeto | Site para criação e acompanhamento de hábitos |
| Palavras chave | Hábitos, desenvolvimento pessoal,estilo de vida |
| Objetivo | Desenvolver um site que permita seus usuários administrem seus hábitos com facilidade |
| Plataforma | Web site |

## Integração

* Metodologia SCRUM: O projeto utilizará desta metodologia para desenvolvimento do site
* Divisão de tarefas entre integrantes do *Scrum team*: As tarefas serão dividas conforme o esforço necessário para realizá-las e as habilidade de cada integrante

## Escopo

* O site estará disponível apenas para plataforma web
* Permitirá criação de 3 hábitos por ciclo, sendo ciclos de 21 dias
* Trabalhará com categorias de hábitos
* Será produzido utilizando html, css, php e javascript

## Tempo

* Entregas parciais à cada 3 semanas, sendo a entrega final no prazo final do projeto
* Os integrantes deverão cumprir uma meta de entrega de atividades por *Sprint*.

## Custos

* Custos com hospedagem de site

## Qualidade

* Testes unitários
* Testes com usuários selecionados: Uma turma de estudantes será selecionada para testar o site

## Riscos

* Reaprendizado de linguagens de programação. Alta Severidade, Alto impacto
* Atraso nas entregas. Alta severidade, Médio Impacto
* Falta de conhecimento em alguma área do projeto: Documentação, Programação ou Banco de Dados Média Severidade, Médio impacto

## Aquisição

* Compra de hospedagem de site: Hostinger